П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАРЕЧЕНСК

КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА

От 12.04.2016                                                                                                 №  43

О подготовке  объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района к работе в отопительный период 2016/2017

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района и подведомственных учреждений, расположенных на территории муниципального образования к устойчивой работе в отопительный период 2016/2017 года,   в соответствии с в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в осенне-зимний период 2016/2017года» от 01.04.2016 № 137-ПП/3,                             п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить:

1.1 Состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2016/2017 года теплоснабжающих организаций, социально значимых объектов на территории  муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района, к отопительному периоду 2016/2017 года (приложение №1).

1.2 План   мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства муниципального образования с.п. Зареченск к работе в осенне-зимний период 2016/2017года. (приложение № 2).

1.3. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства независимо от форм собственности на территории муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района (приложение № 3).

1.4. Регламент взаимодействия служб жилищно-коммунального хозяйства поселения при выполнении аварийно-восстановительных работ (приложение № 4).

2.   Комиссии в срок:

2.1. В срок до 30.04.2016 года предоставить в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса к работе в отопительный период 2016/2017 года с учетом анализа предыдущего периода (аварийных ситуаций и выявленных нарушений систем энергообеспечения, водоснабжения и водоотведения), предусматривающие внедрение энергосберегающих технологий.

2.2. В срок до 27.05.2016года представить на утверждение главе администрации муниципального образования:

а). программу проведения проверки к отопительному периоду с указанием:

- объектов, подлежащих проверке

- сроков проведения проверки

- документов, проверяемых в ходе проведения проверки

- проект распоряжения о назначении лиц, ответственных за прохождение отопительного периода 2016/2017 года, осуществление взаимодействия с предприятиями и организациями (независимо от ведомственной принадлежности), находящимися на территории муниципального образования с.п. Зареченск Кандалакшского района по вопросам приема информации, доведения ее до определенных должностных лиц, анализ и оценку  поступившей информации, а также контроль за ходом работ по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.

2.3. Обеспечить контроль за:

- выполнением ответственными исполнителями (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) утвержденных планов  мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в отопительный период 2016/2017 годов

- формированием неснижаемого запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ;

- реализацией мероприятий Программы по обеспечению собираемости платежей населения за  потребленные жилищные и коммунальные услуги до 95%и своевременным перечислением в полном объеме денежных средств ресурсоснабжающим организациям.

2.4.  Составить и выдать паспорта готовности к отопительному периоду в срок:

- до 31 августа 2016 года для социально-значимых объектов  на территории муниципального  образования сельское поселение Зареченск и подведомственных муниципальных учреждений муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района;

- до 15 сентября 2016 года – для жилищного фонда прочих потребителей

- до 01 ноября 2016 года – для теплоснабжающей организации

2.5. Инициировать привлечение к ответственности в установленном порядке руководителей организаций (независимо от форм собственности и подведомственной принадлежности) за ненадлежащую подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к отопительному сезону.

2.6. Еженедельно с 01 августа по 01 октября 2016 направлять в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области информацию о количестве паспортов готовности жилищного фонда по состоянию на каждый понедельник.

3. Управляющей компании в срок до  30 апреля 2016 года разработать и предоставить в комиссию  графики промывки и опресовки систем отопления многоквартирных домов в ходе подготовки к отопительному периоду 2016/2017 годов.

4. Ресурсоснабжающей организации в срок до 25.08.2016 года разработать,  утвердить и представить на согласование в администрацию муниципального образования    сельское поселение Зареченск Кандалакшского района график пробных пусков систем отопления жилищного фонда.

5. Рекомендовать  ресурсоснабжающей организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), работающей на территории муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района:

5.1.  В срок до  29.04.2016 года разработать и представить в комиссию для согласования планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и энергетического комплекса к работе в отопительный период 2016/2017 годов с учетом анализа предыдущего отопительного периода (аварийных ситуаций и выявленных нарушений эксплуатации систем  энергообеспечения, водоснабжения и водоотведения), предусматривающие внедрение энергосберегающих технологий.

5.2. Предоставлять в комиссию для дальнейшего направления в Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области:

- не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, сведения о подготовке объектов ЖКХ к работе в отопительный период 2016/2017 годов по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября  2016 года;

- в срок до 15 августа 2016 года – сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода;

-оперативную информацию о ходе подготовки к работе в отопительный период 2016/2017, объемах выполненных работ и затраченных финансовых средствах в соответствии с запросами администрации муниципального образования

5.3. Обеспечить до 1 сентября 2016 года выполнение работ по подготовке жилищного фонда, коммунальных объектов и объектов энергетического комплекса к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период 2016/2017 годов в соответствии с утвержденными планами.

5.4. Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, проведение противопожарных тренировок.

5.5. Обеспечить отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками организации жилищно-коммунального комплекса.

5.6. Провести испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя, регулировку гидравлических и тепловых режимов инженерных  сетей.

5.7. Предоставление услуг по тепло-, водо-, газо-, электроснабжению и  водоотведению осуществлять в соответствии с действующими нормативными  правовыми актами Российской Федерации. Потребительские свойства и режим предоставления услуг должны соответствовать установленным нормативам.

5.8.  При подготовке к отопительному периоду 2016/2017 годов руководствоваться Методическими рекомендациями по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, утвержденными приказом Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области от 05.03.2015 № 43.

5.9. Обеспечить выполнение работ при подготовке к отопительному периоду в соответствии с техническими заданиями, требованиями ГОСТ, принятыми правилами, а также с применением энергоснабжающих технологий и материалов.

5.10. Ресурсноснабжающей организации обеспечить до 27 октября 2016 года оформление актов проверки готовности объектов к работе в отопительный период 2016/2017 годов.

6. Рекомендовать руководителю управляющей компании независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, работающей на территории муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района:

6.1. Провести оценку готовности:

- социально значимых объектов в срок до 27 августа 2016 г.

- жилищного фонда и других объектов (для прочих потребителей) к работе в отопительный период 2016/2017 годов в срок до 01 сентября 2016 года с оформлением актов проверки готовности.

6.2. Еженедельно с 1 августа по 1 октября 2016 года по состоянию на каждый понедельник предоставлять в комиссию по оценке готовности энергосберегающих предприятий, предприятий по обслуживанию жилищного фонда, социально-значимых объектов на территории муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района и подведомственных бюджетных учреждений в отопительный период 2016/2017 годов информацию о количестве оформленных актов проверки готовности.

7. МБУ «Жилищный отдел» (Павловой Н.М.):

7.1. Предоставлять в адрес Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области обобщенную информацию, предусмотренную п.5,2, 6.2 настоящего Постановления в установленные сроки.

7.2. Обеспечить контроль за проведением работ, улучшающих качество и надежность ресурсоснабжения жилищного фонда на территории муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района:

- ремонт муниципальных инженерных сетей в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  в бюджете муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района 2016года, согласно заключенным контрактам.

8. Отделу финансов и бух.учета (Егоровой Н.В.):

8.1. обеспечить финансирование проведения работ по ремонту муниципальных инженерных сетей в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования.

9. Директору МБУ КДЦ «КОСМОС» (Сергеев С.К.):

- провести необходимые мероприятия  по своевременной подготовке объекта жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2016-2017 годов.

10.Рекомендовать МБОУ СОШ № 11 н.п. Зареченск (Денисова Л.А.):

- провести необходимые мероприятия по своевременной подготовке объекта жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2016/2017 годов.

11. Рекомендовать МБУ ДОУ «Детский сад № 41» н.п. Зареченск (Т.Н.Советная):

- провести необходимые мероприятия по своевременной подготовке объекта жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2016/2017 годов.

12.  Признать утратившим силу постановление администрации от  27.04.2015 № 31  «О подготовке  объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района в отопительный период 2015/2016гг.»

13.  Разместить  постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района.

14. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

И.о.Главы администрации                                                                      Е.В.Глазкова

Приложение 1

к постановлению  администрации

муниципального образования

сельское поселение Зареченск

Кандалакшского района

от 12.04.2016 года № 43

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

рабочей группы по контролю и оказанию помощи в подготовке

предприятий, организаций, учреждений и других объектов к работе

в осеннее-зимний период 2016/2017года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители (в пределах своей компетенции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение общего весеннего осмотра, дефектации жилищного фонда, объектов социальной сферы и систем коммунальной инфраструктуры, составление актов технического состояния | 01.05.2016 | Управляющая компания |
| 2 | Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к работе в осеннее-зимний период объектов жилищно- коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Осуществление контроля за подготовкой к работе в отопительный период | 01.05.2016 Постоянно | Администрация сельского поселения Зареченск; Управляющая компания |
| 3 | Разработка и утверждение графика пробных пусков системы отопления | До 25.08.2016г. | Администрация сельского поселения Зареченск; ООО «Комсервис» |
| 4 | Предоставление графика проведения испытаний и проверок систем теплоснабжения на функционирование, устранение выявленных неисправностей | До 01.09.2016г. | Администрация сельского поселения Зареченск; ООО «Комсервис» |
| 5 | Предоставление информации в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области о проведении пробных топок | До 15.09.2016г. | Администрация сельского поселения Зареченск |
| 6 | Назначение ответственных лиц за прохождение отопительного периода 2016/2017 года предприятиями жилищно-коммунального комплекса | До 15.09.2016г. | Администрация сельского поселения Зареченск |
| 7 | Проведение комиссионных проверок готовности жилищного фонда к работе в отопительный период 2016/2017 года с подписанием актов и паспортов готовности | До 15.09.2016г. | Администрация сельского поселения Зареченск |
| 8 | Подготовка в муниципальных образованиях квалифицированных специалистов для проведения оценки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, а также персонала по эксплуатации оборудования | Постоянно | Ресурсоснабжающая организация |
| 9 | Осуществление контроля за подготовкой к отопительному периоду соц. объектов находящихся на территории муниципального образования | Постоянно в период с 1 июля по 1 ноября | Администрация сельского поселения Зареченск |
| 10 | Предоставление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области сведений о запасах материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода | До 01.09.2016г. | Администрация сельского поселения Зареченск |
| 11 | Предоставление графика проведения комиссионных проверок готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период 2016/2017 года с подписанием актов и паспортов готовности | До 01.11.2016 | Администрация сельского поселения Зареченск |
| 12 | Проведение заседаний рабочей группы с рассмотрением плановых и текущих вопросов | 1 раз в месяц | Рабочая группа |
| 13 | Заседание группы по рассмотрению вопроса готовности объектов социально культурной сферы к работе в осеннее-зимний период 2016/2017года | До 25.08.2016 | Рабочая группа |
| 14 | Заседание группы по рассмотрению вопроса готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения к работе в осеннее-зимний период 2016/2017 года | До 01.09.2016 | Рабочая группа |

Приложение № 2 Утверждено постановлением администрации муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района от 12.04.2016 года № 43

СОСТАВ

Комиссии по оценке готовности ресурсоснабжающей организации, социально-значимых объектов на территории муниципального образования

сельское поселение Зареченск Кандалакшского района

к работе в отопительный период 2016/2017

Глазкова                              -        зам. администрации муниципального образования с.п.

Елена Владимировна              Зареченск  Кандалакшского района, председатель комиссии

Павлова                              -       директор МБУ «Жилищный отдел», заместитель

Надежда Марьяновна                 председателя комиссии

Члены комиссии:

Брагина Татьяна                 - зам.  директора МБУ «Жилищный отдел»

Миронова Яна                    -  директор  ООО «Комсервис»

Николаевна

Миронова Яна                     -  директор  ООО  УК «ТАНДЕМ»

Николаевна

Егоров Алексей                   - инженер – энергетик ООО «Комсервис»

Игоревич

Зеленков Павел                   - мастер ООО «Комсервис»

Викторович

Есина Галина                       - мастер ООО  УК «ТАНДЕМ»

Васильевна

Сергеев                                  -  директор КДЦ «КОСМОС»

Сергей Киприянович

Денисова                               -       директор МБОУ СОШ № 11 н.п. Зареченск

Лариса Анатольевна

Советная                                -       заведующая МБУ ДОУ «Детский сад № 41»

Тамара Николаевна

Приложение № 3 к постановлению администрации муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района от 12.04.2016 года № 43

Порядок   ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства независимо от форм собственности

Цели и задачи

Цели:

1. повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального  хозяйства.

2. мобилизация усилий по ликвидации технологических  нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения

3. снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения

Задачи:

1. приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств

2. организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций

3. обеспечение  работ по локализации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

4. обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населении,  социальной и культурной сферы в  ходе возникновения и  ликвидации аварийной ситуации

Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

| Наименование организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- |
| 1. водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение |
| ООО « Комсервис » | Мурманская область, н.п. Зареченск ул. Кондопожская,2 тел.(815 33) 60-440, 60-648 |
| ООО УК «ТАНДЕМ» | Мурманская область, н.п. Зареченск ул. Кондопожская,2 тел.(815 33) 60-440, 60-648 |
| 2. электроснабжение |
| ОАО «Колэнергосбыт», гарантирующий поставщик Апатитской межрайонное отделение | Мурманская область, г.Апатиты, ул.Ферсмана, д.2, офис 25 (815 55) 6-27-90 |
| Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений На объектах водоснабжения |
| Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| Отключение ХВС | 2 часа |
| На объектах теплоснабжения |
| Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
|  |  | 0 | -10 | -20 | Более-20 |
| Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |
| На объектах электроснабжения |
| Наименование технологического нарушения | Время устранение, час.мин. |
| Отключение электроснабжения | 2 часа |

Приложение № 4 к постановлению администрации муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района от 12.04.2016 года № 43

Схема взаимодействия служб поселения при выполнении аварийно-восстановительных работ

| Вид аварии | Ответственный за устранение аварии | Подразделения, привлекаемые на восстановительные работы |
| --- | --- | --- |
| Аварии на теплосетях | ООО « Комсервис» Тел. 60-648 | ООО «Комсервис» Тел. 60-648 |
| Аварии на сетях водоснабжения и водоотведения | ООО «Комсервис» Тел. 60-648 | ООО «Комсервис» Тел. 60-648 |
| Аварии на | ООО УК «ТАНДЕМ» Тел. 60-648 | ООО УК «ТАНДЕМ» Тел. 60-648 |
| Аварийная ситуация на ГЭС, приведшая к ограничению электроснабжения потребителей ООО «Коларегионэнергосбыт» | Диспетчер КНГЭС | Диспетчер КНГЭС |